## Slide 1: Proyectos de inversion Funcion Educacion
Oficina Regional de Formulación y Evaluación de Inversiones

## Slide 2: 1. El año 2019 se elabora la cartera de inversiones de la Función Educacion, en reuniones con la Dirección Regional de Educación, las UGELs y el área de PREAVED Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres de la DRE para focalizar las inversiones a aquellas I.E. cuyas infraestructuras representen en riesgo físico para la comunidad educativa. 2. Se elabora una lista de proyectos de la función educación, (aproximadamente 30 proyectos con enfoque territorial) y se remite a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones OPMI para su priorización en la PMI 2020-2022, siendo priorizados 7 proyectos, de los cuales se logra la viabilidad de 6 de ellos. 3. El 2020 se continua con la lista de trabajada con los actores involucrados, y se remite a la OPMI 7 proyectos educativos para su priorización en la PMI 2021 - 2023, de los cuales son priorizados 4 de ellos, representando una cartera de 5 proyectos (considerando el proyecto pendiente de la PMI anterior)
Antecedentes

## Slide 3: Proyectos de Inversion programados en la PMI 2021-2023
1 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 1105, N°92 - REYNA DE LOS ANGELES, N°1106, 812 SAN JUAN DE DIOS Y N°79 CRISTO REDENTOR EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY , CURAHUASI Y SAN PEDRO DE CACHORA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
2 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIALES DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
3 | MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO ALFREDO SARMIENTO PALOMINO, DISTRITO DE HUANCARAMA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
4 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1135 SANGABRIEL, N°171 PICHIUPATA, N° 39 HUANCARAMA, N° 938 HUACCAYHURA, DISTRITO DE HUANCARAMA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
5 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1005 BARRIO CENTRO DE COTABAMBAS, N°1024 CHECCHECALLA DE TAMBOBAMBA,N°716 DIVINO NIÑO JESUS DE HAQUIRA Y N°1008 CHOCHOCA DE COYLLURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC

## Slide 4: 1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 1105, N°92 - REYNA DE LOS ANGELES, N°1106, 812 SAN JUAN DE DIOS Y N°79 CRISTO REDENTOR EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY , CURAHUASI Y SAN PEDRO DE CACHORA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Datos de las UP:
Servicio | Matriculas 2019 | Localización
N° 1105 | 50 | Abancay
N°92 - Reyna de los Ángeles | 115 | Abancay
N°1106 | 86 | Abancay
N°79 Cristo Redentor | 19 | San Pedro de Cachora
N° 812 San Juan de Dios | 27 | Curahuasi
Servicios públicos con brecha identificada | Educación Inicial
Indicador de brecha de acceso a servicios: | Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial con capacidad instalada inadecuada
Tipo de ejecución del la elaboración del estudio de preinversion | Por Contrata
Avances | 0%, se elaboro los TDR
Estado Situacional
Alineamiento a brechas priorizadas
Monto estimado de la Inversion: S/: 6,870,000.00

## Slide 5: 1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIALES DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
Datos de las UP:
Servicio | Matriculas 2019 | Localización
261 | 12 | Talavera
275 | 22 | Talavera
277-40 | 20 | Talavera
284 | 8 | Talavera
310 | 10 | Talavera
343 | 14 | Talavera
348 | 8 | Talavera
54214 | 11 | Talavera
1145 | 14 | Talavera
1148 | 7 | Talavera
Servicios públicos con brecha identificada | Educación Inicial
Indicador de brecha de acceso a servicios: | Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial con capacidad instalada inadecuada
Tipo de ejecución del la elaboración del estudio de preinversion | Pi declarado viable el 2015, (UF Municipalidad Distrital de Chicmo) desactivado por periodo de vigencia. Se requiere la actualización del Estudio. Se requiere analizar la intervención en IEI con poca cantidad de alumnos
Avances | 0%
Estado Situacional
Alineamiento a brechas priorizadas

## Slide 6: 1. MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO ALFREDO SARMIENTO PALOMINO, DISTRITO DE HUANCARAMA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Datos de la UP:
Servicio | Matriculas 2019 | Localización
ISTP ALFREDO SARMIENTO PALOMINO | 50 | Huancarama
Servicios públicos con brecha identificada | Educación Superior Tecnológica
Indicador de brecha de acceso a servicios: | Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación superior tecnológica con capacidad instalada inadecuada
Tipo de ejecución del la elaboración del estudio de preinversion | Por administración directa
Avances | 40%, se concluyo el modulo de diagnostico
Estado Situacional
Alineamiento a brechas priorizadas
Monto estimado de la Inversion: S/: 11,595,000.00

## Slide 7: 1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1135 SANGABRIEL, N°171 PICHIUPATA, N° 39 HUANCARAMA, N° 938 HUACCAYHURA, DISTRITO DE HUANCARAMA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC
Datos de la UP:
Estado Situacional
Alineamiento a brechas priorizadas
Monto estimado de la Inversion: S/: 9,320,000.00
Servicios públicos con brecha identificada | Educación Inicial
Indicador de brecha de acceso a servicios: | Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial con capacidad instalada inadecuada
Servicio | Matriculas 2019 | Localización
1135 San Gabriel | 39 | Huancarama
171 Pichiupata | 35 | Huancarama
39 Huancarama | 48 | Huancarama
938 Huaccayura | 22 | Huancarama
Tipo de ejecución del la elaboración del estudio de preinversion | Por Contrata
Avances | 0%, se elaboro los TDR

## Slide 8: 1. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°1005 BARRIO CENTRO DE COTABAMBAS, N°1024 CHECCHECALLA DE TAMBOBAMBA,N°716 DIVINO NIÑO JESUS DE HAQUIRA Y N°1008 CHOCHOCA DE COYLLURQUI, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC
Datos de la UP:
Estado Situacional
Alineamiento a brechas priorizadas
Monto estimado de la Inversion: S/: 9,520,000.00
Servicios públicos con brecha identificada | Educación Inicial
Indicador de brecha de acceso a servicios: | Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial con capacidad instalada inadecuada
Servicio | Matriculas 2019 | Localización
1005 Barrio centro | 12 | Cotabambas
1024 | 45 | Tambobamba
716 Divino Niño Jesus | 35 | Haquira
1008 Chochoca | 13 | Coyllurqui
Tipo de ejecución del la elaboración del estudio de preinversion | Por Contrata
Avances | 0%, se elaboro los TDR